附件2

**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型： □实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 东方感恩生态公墓改造项目配套工程及拨付该配套工程费用

 项目单位： 东方市感城镇人民政府

 主管部门： 东方市感城镇人民政府

 评价时间： 2019年1月1日至2019年12月31日

 组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

 评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

 评价单位（盖章）：感城镇人民政府

 报送时间：2020年5月24日

**项目基本信息**

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 感城镇人民政府 | 主管部门 | 感城镇人民政府 |
| 项目负责人 | 秦人英 | 联系电话 | 25829558 |
| 地址 | 感城镇人民政府 | 邮编 | 572633 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额（万元） | 190.62 | 实际到位资金（万元） | 190.62 | 实际使用情况（万元） | 190.62 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政预算 |  | 省财政预算 |  | 省财政预算 |  |
| 市县财政预算 |  | 市县财政预算 |  | 市县财政预算 |  |
| 地方债券资金 |  | 地方债券资金 |  | 地方债券资金 |  |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 2 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 陈雄 | 武装部长 | 东方市感城镇人民政府 |  |
| 符林阳 | 科员 | 东方市感城镇人民政府 |  |
| 柳家波 | 科员 | 东方市感城镇人民政府 |  |
| 评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字）：年 月 日 |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况**

感城镇人民政府主要职责主要承担镇党委、政府日常事务，乡镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的经营等指导工作，承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务管理和监督等。

**（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标**

 东方感恩生态公墓改造项目配套工程及拨付该配套工程项目工程质量达到优良等级，优良品率100%。

**（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围**

。

二、项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金到位情况分析**

该项目计划投资190.62万元，实际到位190.62万元，到位率100%。

**（二）项目资金使用情况分析**

项目经费管理情况分析截止2018年12月，共支出149.18万，支出率达到78.26%。

**（三）项目资金管理情况分析**

 该经费涉及的项目通过公司招投标进行，分析可行性，拟定实施方案。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析**

 项目建设中涉及到公墓配套道路建设范围涉及的供电、供水、通讯等设施的迁移。

**（二）项目管理情况分析**

该项经费属于一次性项目，根据实际工作需要，有针对性安排项目支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该经费涉及的项目通过公司招投标进行，分析可行性，拟定实施方案。

1. 项目成本（预算）节约情况

分析可行性，制定可行性报告，项目进行公司招投标，按低价中标，节省未知浪费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目按照工作的实际要求及时开展，完成年度项目资金安排的预算投资额。

1. 项目完成质量

路基整体稳定，无大段落路基沉陷和开裂，无大面积高边坡失稳，无重要支挡工程严重变形；路面无严重缺陷，桥梁构造物结构安全稳定。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度良好。

1. 项目实施对经济和社会的影响

感城镇人民政府作为主管部门，东方感恩生态公墓改造项目配套工程及拨付该配套工程项目是我镇重要的惠民工程，该项目可以优化区域感恩公墓内交通及绿化，改善生态环境，提升土地利用价值。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续通过多渠道筹集资金，确保该项目持续发展。

五、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总评得分为95分，综合评价等级为优（详见评分表）。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

 优化区域交通，解决交通拥堵及交通安全问题。

**项目绩效目标表**

项目名称：东方感恩生态公墓改造项目配套工程及拨付该配套工程项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 |  道路长 |  500米 |  >=400 |  >=300 |  >=200 |  <200 |
|  修建放生池 |  1个 |  1个 |  0 |  0 |  0 |
| 成效指标 |  消除安全隐患 |  10% |  >=8% |  >=6% |  >=4% |  <4% |