附件

落实中央环境保护督察整改任务（293号）整改

完成情况公示表

| 整改任务 | 五十六、东方市垃圾填埋场渗滤液处置能力不足，现场督察时发现该填埋场渗滤液通过雨水沟直接排放，经取样检测，化学需氧量浓度达到1600毫克/升、氨氮浓度达到495毫克/升，污染十分突出。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 中共东方市委 东方市人民政府 |
| 责任人 | 邓敏 |
| 联系电话 | 25585933 |
| 整改目标 | 完成垃圾填埋场渗滤液收集处理设施提标改造，实现全部渗滤液达标排放。 |
| 整改措施 | 293.2018年9月底前，完成渗滤液处理站扩容项目的建设，渗滤液处理能力由60吨/日提升到300吨/日，确保达标排放。 |
| 整改主要工作及成效 | 东方市市委书记铁刚、市长邓敏分别主持召开了市委常委会、市政府常务会共2次相关会议研究部署督察整改工作，研究东方市生活垃圾填埋场渗沥液处理站扩容项目资金使用并采取EPC工程总承包模式实施问题，会议同意东方市生活垃圾填埋场渗沥液处理站扩容项目资金2924.07万元并采取EPC工程总承包模式，加快项目推进实施。 2018年8月5日，江苏维尔利环保科技股份有限公司开始进场施工；2018年12月，主体设备已全部安装完成、动力电力线已全部安装完成、生化池已全部完成、综合车间已全部完成；2018年12月29日，设备正式进行调试运行；2019年3月15日，生活垃圾填埋场渗沥液处理站扩容项目渗滤液处理量已达300吨/日，并达标排放，已完成整改任务。 |