附件2

东方市滨海片区棚户区

改造项目土地权属调查实施意见

为规范我市滨海片区棚户区改造项目土地权属调查工作，按时完成征收工作任务，结合棚改工作实际，特制定如下实施意见：

一、实施原则

1.尊重历史事实，让利于民；

2.确保被征收人原有生活水平不降低、生计有保障；

3.有土地权属证书的以证认地；无土地权属证书的，以房认地，按现状指界认定；

4.依法依规解决土地权属纠纷问题。

二、土地权属调查范围

东方市滨海片区棚户区改造项目选址范围：东至琼西路、东海路，南至解放西路、西至海岸线，北至二环北路。其中：东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目选址范围：东至丰收路、铁路延长线，南至解放西路、码头交界处，西至海岸线，北至二环北路。具体以征收规划红线为准。

三、土地权属调查依据

1.《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正）；

2.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第二次修正）；

3.《国有土地上房屋征收与补偿条例》（2011年1月21日国务院令第590号）；

4.《海南经济特区土地管理条例》（2018年4月3日海南省第六届人民代表大会常务委员会第三次会议第五次修正）；

5.《海南省土地权属确定与争议处理条例》（2008年7月31日海南省第四届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）；

6.《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发[2016]191号）

7.市自然资源和规划局出具的土地利用现状图、权属数据、城镇地籍数据、宅基地数据、全国土地调查二调、三调数据等；

8.市自然资源和规划局（原国土管理部门或政府相关部门）出具的不动产权证、土地使用权证、土地登记证明、土地档案登记资料、其他土地权属证明；

9.市农业农村局配合提供农业用地联产承包等相关资料；

10.证明土地权属历史来源的协议、公证书、有关单位证明、村（居）委会证明材料、调查笔录等材料；

11.其他土地权属来源证明材料。

四、土地权属调查和土地面积测绘

（一）工作流程

宗地权属调查工作流程，如下图：

资料叠加分析

三维宗地信息采集

编制现状《宗地权属调查表》

现场核查确认

签字确认

是

否

土地使用者

宗地位置和界线

界址点坐标

宗地面积

宗地四至

现场指界丈量，绘图

内业根据草图调整《宗地权属调查表》

（二）三维实景采集宗地信息

采用1:1000地形图、权属数据、城镇地籍数据，叠加三维实景和TDOM数据，结合棚改区范围内每户的现状宗地，采集宗地界线、位置、面积、土地使用者和四至等相关信息，编制相应现状《宗地权属调查表》。

（三）宗地现场编号规则

按照街道划分，将滨海棚改一期范围划分为九个独立片区，片区编号分别为A/B/C/D/E/F/G/H/J；宗地现场编号的规则是以为片区单位编制房屋现场编号，序号按从左到右，从上到下的原则进行编制，序号1-999，一个现场编号对应一块宗地。

如：片区编号+序号，A1、B123、C213等。

（四）编制《宗地权属调查表》

三维实景采集宗地信息，编制现状《宗地权属调查表》，宗地图内容包括宗地界线、界址点坐标、土地使用者及宗地四至等信息。

- （五）市房屋征收服务中心在市自然资源和规划局及八所镇政府有关人员配合下，根据《宗地权属调查表》罗列的内容进行入户调查。要求被征收人提供土地权属证书或证明土地权属来源的协议、公证书、有关单位证明等材料进行登记。

（六）被征收人对自己现状的《宗地权属调查表》进行确认，确认无异议，签字按手印；如果存在异议，由被征收人现场指界，四至土地使用者在场确认，测量员采用现场测量，根据测量结果当场绘图，交由被征收人确认后签字按手印。

五、土地权属调查审核程序

1.测绘机构根据土地权属调查数据绘制《宗地权属调查表》成果，测绘公司测量员和检查员签名，市房屋征收服务中心调查人员、八所镇及村（居）委会、市自然资源和规划局配合调查人员签名，市房屋征收服务中心签名，盖章。

2.村（居）委会和八所镇镇政府对《宗地权属调查表》成果出具审核意见，签名并盖章。其中：村（居）委会只对集体土地作意见，对国有土地不作意见。

3.市自然资源和规划局对《宗地权属调查表》成果出具审核意见，签名并盖章。

4.市房屋征收服务中心分阶段统计《宗地权属调查表》成果，上报指挥部进行公示。

5.对公示后有异议的按以上程序进行复核，市房屋征收服务中心将复核结果上报指挥部进行公示。

6.市自然资源和规划局提供相关资料，测绘机构进行套图和叠加分析。

7.市房屋征收服务中心对土地调查中存在的问题汇总分类，由市自然资源和规划局和市房屋征收服务中心共同提出分类解决办法。

8.律师事务所全程参与土地调查工作，提供相关咨询解答、论证等法律服务，并根据工作需要出具相应法律意见书。

9.市房屋征收服务中心根据土地调查成果开展征收补偿工作。

六、认定标准

- （一）国有建设用地

- 1.有合法土地权属证书的土地

- （1）合法土地权属证书包括：市自然资源和规划局（原国土管理部门或政府相关部门）出具的不动产权证、土地使用权证、土地登记证明、土地档案登记资料、历史上有关政府部门出具的其他土地权属证明。

- （2）有土地权属证书的以证认地，确认证载土地面积。证书未标明坐标的，根据现场调查确认有证面积。

- （3）证小地大情况：证载土地面积小于现状占地面积，确认有证面积；超过证载面积部分按“无合法土地权属证书，但有土地权属历史来源证明的土地”及“无合法土地权属证书，且无土地权属历史来源证明的土地”认定标准处理。

- （4）证大地小情况：证载土地面积大于现状占地面积，按现状指界认定。

- 2.无合法土地权属证书，但有土地权属历史来源证明的土地

- （1）土地权属历史来源证明材料包括：土地买卖协议、房屋买卖协议、公证书、有关单位证明、村（居）委会证明材料、原土地使用者证明等。

- （2）历史来源证明土地面积小于现状占地面积，经现场调查、审核后，确认历史来源证明的土地面积；超过部分按“无合法土地权属证书，且无土地权属历史来源证明的土地”认定标准处理。

- （3）历史来源证明土地面积大于现状占地面积，按现状指界认定。

- 3.无合法土地权属证书，且无土地权属历史来源证明的土地

- （1）根据以房认地，按现状指界认定的原则，经现场调查、审核后确认。

- （2）无房占有的空地，且不属于房屋庭院的，原则上不认定。

- （3）国有企业的土地，如无土地权属历史来源证明，不认定为个人占有。

- 4.海边渔村：有合法土地权属证书或者有土地权属历史来源证明的土地按以上规定处理，无合法土地权属证书且无土地权属历史来源证明的土地根据以房认地原则认定房屋占地基底面积，基底之外土地不认定。以历史上2008年所划海岸线为基准，临海一侧土地不认定。地上房屋和附属物给予补偿。

- 5.公路、公巷：公路、公巷为公共配套用地，不认定为个人、公司或单位占有。其地上附属物（包括路面硬化）可以补偿给予原建设者。

- 自留巷：有土地合法权属证书或者土地权属历史来源证明，现状是自用巷道的，根据实际情况予以认定。

- （二）集体建设用地

- 1.原则上参照上述国有建设用地处理。

- 2.村集体召开村民代表大会，有权对宅基地面积进行分配、调整及认定。经现场调查审核，经村民代表大会通过后进行公示，公示期满无异议，进行认定。

- 3.个人无合法土地权属证书，且无土地权属历史来源证明的土地认定为村集体土地。

- 4.农业用地不认定为宅基地。

（三）在征收补偿过程中出现的其他个别情况，由棚改指挥部一事一议。

- 组织保障

- 根据《东方市人民政府办公室关于调整东方市滨海片区棚户区改造项目指挥部指挥体系组成人员的通知》（东府办函〔2022〕12号），由市自然资源和规划局负责明确棚户区改造项目范围内土地权属，依法收回国有土地。在东方市棚户区改造项目指挥部指挥体系内具体参加土地权属调查的单位有：市自然资源和规划局、市房屋征收服务中心、八所镇及相关村（居）委会。其他单位根据职能配合土地权属调查工作。