附件：

**落实中央环境保护督察**

**整改任务（序号91）整改完成情况公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 实现全市垃圾乡镇转运、直运全覆盖，提升生活垃圾处理能力，2020年12月底前全市城乡生活垃圾无害化处理率达到90%以上。 |
| 责任单位 | 东方市市政园林环卫事务中心 |
| 责任人 | 温海东 |
| 联系电话 | 13876704993 |
| 整改目标 | 完成全市垃圾堆放安全处置工作；实现全市垃圾乡镇转运、直运全覆盖，提升生活垃圾处理能力，2020年12月底前全市城乡生活垃圾无害化处理率达到90%以上。 |
| 整改措施 | 2019年12月底前，完成8座生活垃圾转运站的升级改造。 |
| 整改主要工作及成效 | 完善全市10座生活垃圾转运站站内基础设施，其中改造5座生活垃圾转运站卸料平台，升级改造完成后有效改善转运站的转运条件。 |