财政支出项目绩效评价报告

（封面）

评价类型：  □实施过程评价  ☑完成结果评价

项目名称：  福民南路市政工程（一期）

项目单位：   东方市住房和城乡建设局

主管部门：   东方市住房和城乡建设局

评价时间：  2023年1月1日至 2023年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门   ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组     ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：东方市住房和城乡建设局

报送时间：     年    月   日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 东方市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 东方市发展和改革委员会 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王子豪 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 25519263 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 东方市东方大道62号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 572600 |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 3340.5 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 3072.6 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 3072.6 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政预算 |  |  |  |  | 省财政预算 |  |  |  |  |  | 省财政预算 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政预算 |  |  | 3340.5 |  | 市县财政预算 |  |  |  |  | 3072.6 | 市县财政预算 |  |  |  | 3072.6 |  |  |
| 地方债券资金 |  |  | 0 |  | 地方债券资金 |  |  |  |  | 0 | 地方债券资金 |  |  |  | 0 |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |
| 王子豪 |  | 副局长 |  |  |  | 东方市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陶子甲 |  | 股长 |  |  |  | 东方市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

- 单  位   名   称：东方市住房和城乡建设局

- 统一社会信用代码：1146887700825411X8

- 机  构   地   址：八所镇东方大道南62号

- 单  位  负 责 人：王飞

- 机  构   性   质：机关

- 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

- 东方市福民南路工程（一期）设计等级为城市次干道，北起东方大道至南解放东路，全长1274米，宽25米，从东方大道起520米属改造路段，后至解放东路的764米为新建路段。

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

- 推进城区基础设施建设，主要建设总总长为1274米，宽24米，建设内容有道路、人行道给排水、绿化、路灯、电力管沟等。。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）。

资金总额年初预算数:2552980.88，资金总额全年预算数:4204941.88，财政资金年初预算数:2552980.88，财政资金全年预算数:4204941.88，单位资金年初预算数:0，单位资金全年预算数:0专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0。

- 项目资金使用情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）。

福民南路市政工程（一期）建设工程资金专款专用，全部资金专用于道路建设，使用率达100%。

- 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

- 我局严格按照《预算法》等国家财政财务制度，对该项目经费进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，合理安排各项支出，实现资金使用绩效最大化。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

通过公开招标选取海南第四建设工程有限公司作为施工单位，严格执行项目施工，目前已完成竣工验收。

- 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

- 本项目是新建项目，在项目实施过程中，考虑到工程项目的质量及专业性，我单位通过招标选取了海口佳磊工程监理有限公司负责对该工程项目进行监督管理，要求监理公司必须在每个施工环节做好监督，在工程项目的每个阶段做好拍照、记录、存档及撰写施工日志等，把好工程质量关。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

- 将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

通过选聘施工单位实施确定最佳建设方案

- 项目成本（预算）节约情况。

施工建设过程中必须保证安全生产、保质、保量，降低成本。

- 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

本项目按照合同签订要求进行施工建设，目前已完成建设并通入使用。

- 项目完成质量。

- 目前项目已100%完成建设并投入使用，建设工程质量合格。

- 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目预期目标100%完成。

- 项目实施对经济和社会的影响。

- 该项目的建设符合在海南国际旅游岛建设上升为国家战略的大背景下，加快东方市旅游业和现代服务业发展的客观要求，符合东方市交通运输“十二五”规划和东方市中心城区建设的实际需要，不仅优化了东方市网布局，而且提升城区服务功能，带动区域抢抓国际旅游岛建设机遇，发挥旅游、生态资源优势。该项目的建设完成将有效的改善中心城区路网及市政配套设施，对沿线的居民生活和片区的经济都有一定的积极作用，意义重大。

- 4. 项目的可持续性分析。

- （一）主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目的既定目标按期实现，并产生较好的效益，市民出现方便快捷满意度高，项目具有可重复性。

项目的建设对管理人员的素质和能力、管理机构和制疫、组织形式和作用、人员培训等存在较好持续性的影响。

项目建设在技术领域的成果可以被接受并推广应用。当地时间条件满足所选择技术装备的需求。

该项目的建设项目是利用与整合一定的环境资源,经过以策划、决策、设计施工、运行使用等阶段构成的生命周期,以形成向人类社会提供生产或生活服务功能为目的的措施和活动。

该建设项目是以加速经济增长和社会发展为目标的有目的性的活动,在我市社会和经济发展中占有极为重要的地位,全市要发展经济、创造文明,就需要实施大量的建设项目。自18世纪工业革命至今,人类认识和改造自然的能力越来越强,社会、经济发展获得了空前的速度和规模,创造了日益丰富的物质财富,显著提高了全市生活质量,建立了繁荣。建设项目对全市社会经济的发展起到了极其重要的积极作用。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。

已完成

- 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

- 我单位在市政府的指导下，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理、年末严格绩效考评的方式，加强了对所承办项目的跟踪监督检查工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，使项目绩效管理工作获得较好成绩。

项目绩效目标表

项目名称：福民南路市政工程（一期）

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 指标1：福民南路市政工程（一期）道路铺设 | 完成道路混凝土路面铺设1274米。 | 1200米以上 | 900-1200米 | 600-899米 | 599米以下 |
|  | 指标2：：福民南路市政工程（一期）人行道铺设 | 人行道完成率100%以上 | 人行道完成率99%以上，效果优 | 人行道完成率80-94%，效果良 | 人行道完成率60-79%，效果中 | 人行道完成率60%以下，效果差 |
| 成效指标 | 城市次干道道路整体完成率100% | 完成率100% | 98%以上 | 80%-97% | 60%-79% | 60%以下 |
|  | 群众满意度 | 95%满意 | ≥95 | 85%-94% | 75%-84% | 75%以下 |